附件：

忻州市2017年省级水污染防治重点工程清单列表

| 序号 | 县（市、区） | 工程名称 | 工程内容 | 责任主体 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定襄县 | 牧马河定襄段（陈家营断面）水环境综合整治工程 | 实施河道清淤、清理垃圾等综合整治，建设陈家营断面人工湿地。 | 忻州市环境保护局、定襄县政府 | 2017年 | 2017年12月 |
| 2 | 定襄县 | 县城污水处理厂升级改造及再生水回用工程 | 建设20000m3/d的污水处理工程、再生水回用工程。 | 定襄县政府 | 2017年 | 2017年12月 |
| 3 | 宁武县 | 恢河宁武段（梵王寺断面）水环境综合整治工程 | 实施河道清淤、清理垃圾等综合整治，建设梵王寺断面人工湿地。 | 忻州市环境保护局、宁武县政府 | 2017年 | 2017年12月 |
| 4 | 忻府区 | 忻州市煤化工循环经济园区集中污水处理设施建设工程 | 园区污水预处理设施建设、自动在线监控装置安装。 | 忻府区政府、忻州市煤化工循环经济园区管委会 | 2017年 | 2017年12月 |
| 5 | 忻府区 | 牧马河忻府区段水环境综合治理工程 | 河道清淤、清理垃圾等综合整治，改善河流水质。 | 忻府区政府 | 2017年 | 2018年6月 |
| 6 | 代 县 | 峨口镇污水处理厂 建设工程 | 建设峨口镇污水处理厂，处理规模5000m3/d。 | 代县政府 | 2017年 | 2017年12月 |
| 序号 | 县（市、区） | 工程名称 | 工程内容 | 责任主体 | 开工时间 | 完工时间 |
| 7 | 原平市 | 原平经济技术开发区污水集中处理设施建设工程 | 建设原平经济技术开发区集中污水处理设施及配套污水管网和在线监测装置。 | 原平市政府、原平经济技术开发区管委会 | 2017年 | 2017年12月 |
| 8 | 河曲县 | 县川河河曲段（禹庙断面）水环境综合整治工程 | 实施河道清淤、清理垃圾等综合整治，改善禹庙断面水质。 | 河曲县政府 | 2017年 | 2017年12月 |
| 9 | 保德县 | 东关镇马家滩污水处理站建设工程 | 建设马家滩污水处理站，处理规模1000m3/d。 | 保德县政府 | 2017年 | 2018年12月 |