附件1：

忻州市2018—2019年秋冬季大气污染综合

治理攻坚行动重点任务安排表

| 完成时限 | 实施单位 | 重点任务 |
| --- | --- | --- |
| 2018年10月1日起 | 14个县（市、区） | 全市电力（燃煤以外）、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业及在用锅炉执行相应行业大气污染物特别排放限值，焦化企业完成颗粒物、二氧化硫特别排放限值改造。 |
| 2018年10月底前 | 14个县（市、区）五台山风景区 | 完成清洁取暖改造任务。 |
|  | 14个县（市、区） | 划定“禁煤区”“禁燃区”范围，并进行公告。 |
|  | 14个县（市、区） | 完成“散乱污”企业新一轮排查，并实施分类处置。 |
|  | 14个县（市、区） | 开展工业炉窑、VOCs专项治理行动，建立详细清单。 |
|  | 14个县（市、区） | 开展打击黑加油、加气站点专项行动。 |
|  | 14个县（市、区） | 已完成排污许可证核发的行业，将相关错峰生产方案要求补充到排污许可证中。 |
|  | 14个县（市、区） | 建立施工工地动态管理清单。 |
|  | 14个县（市、区） | 5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控。 |
|  | 市住建局及14个县（市、区） | 制定实施秋冬季绿色错峰施工方案。 |
| 2018年10月底前 | 市经信委及14个县（市、区） | 制定实施秋冬季错峰生产方案。 |
|  | 市交通局及14个县（市、区） | 制定实施秋冬季错峰运输方案。 |
| 2018年12月底前 | 市环保局 | 配合省环保部门完成全市生态保护红线划定工作。 |
|  | 忻府区 | 制定实施忻州市建成区及周边重污染企业搬迁改造及关闭退出专项工作方案，并向社会公开。 |
|  | 相关县（市） | 完成化解煤炭产能520万吨任务。 |
|  | 14个县（市、区） | 建立燃气锅炉清单，制定燃气锅炉低氮改造工作方案。 |
|  | 市交通局及14个县（市、区） | 制定实施运输结构调整三年行动方案。 制定实施营运车结构升级三年行动方案。 |
|  | 市交通局及14个县（市、区） | 按照省交通厅要求，制定实施国三排放标准营运柴油货车及采用稀薄燃烧技术、“油改气”老旧燃气车辆提前淘汰计划。 |
|  | 市环保局 | 完成机动车遥感监测设备建设。 |
|  | 14个县（市、区） | 划定并公布非道路移动机械低排放控制区。 |
|  | 14个县（市、区） | 组织对国省道公路沿路企业、村庄及经营网点裸露场地及车辆出入路面进行硬化并保持清洁，对垃圾、抛洒物进行清理。 |
|  | 相关县（区） | 钢铁、焦化等重点企业厂区内布设空气质量监测微站点，监控颗粒物等管控情况。 |
|  | 市环保局 相关县（市、区） | 储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监测设备。 |

附件2：

忻州市工业炉窑和VOCs综合治理

专项行动方案

为全面强化2018—2019年大气污染综合治理攻坚行动，确保圆满完成全市环境空气质量改善目标，坚决打赢蓝天保卫战，特制定本方案。

一、总体目标

强化工业炉窑和VOCs污染综合治理。全面排查我市辖区内工业炉窑和涉VOCs排放企业。按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，分类提出工业炉窑污染排放整改要求，明确时间节点和改造任务，推进工业炉窑结构升级和污染减排；根据分业施策、一行一策的原则，重点推进有机化工、焦化、橡胶制品、工业涂装、包装印刷等行业VOCs综合治理，持续改善全市环境空气质量。

二、方法步骤

（一）制定方案，全面排查（2018年10月底）

结合当地实际和全国第二次污染源普查工作，制定工业炉窑和VOCs综合治理专项行动方案。以钢铁、有色、建材、焦化、化工、工业涂装等行业为重点，涉及钢铁、铸造、铁合金，铜、铝、铅、锌冶炼及再生，水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、耐火材料、石灰、防水建筑材料，焦化、化肥、无机盐、电石等企业，按照熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅）烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类企业和有机化工、机械加工（涉工业涂装）等涉VOCs排放企业，开展拉网式排查，并建立详细管理清单。2018年11月1日起，未列入管理清单中的工业炉窑，一经发现，立即纳入秋冬季错峰生产方案，实施停产。

（二）分类实施，加快治理（2018年10月—2019年4月底）

1.明确工业炉窑治理标准和要求。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制，参照钢铁行业相关标准要求执行。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定。暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行；自2019年1月1日起达不到上述要求的，实施停产整治。

2.实施工业炉窑清洁能源替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）等，加快使用清洁能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

3.加大不达标工业炉窑淘汰力度。按照省环保、质监部门新修订完善的综合标准体系，加严标准要求，严格执法监管，促使一批能耗、环保、安全、质量、技术达不到要求的产能，依法依规关停退出。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，加大淘汰力度。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。

4.开展工业企业VOCs无组织排放治理。主要包括工艺过程无组织排放、动静密封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废水废液废渣系统逸散排放等。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，并采用密闭管道或密闭容器输送；离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、压滤机等设备，干燥单元操作采用密闭干燥设备，设备排气孔排放VOCs应收集处理；反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，以及工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应收集处理。全面推行泄漏检测与修复（LDAR）制度。对泵、压缩机、阀门、法兰及其他连接件等动静密封点进行泄漏检测，并建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、修复后检测仪器读数等信息。

5.加强VOCs储存、装卸过程中逸散排放控制。真实蒸气压大于等于76.6kPa的挥发性有机液体，储存应采用低压罐或压力罐；真实蒸气压大于等于5.2kPa且小于76.6kPa的挥发性有机液体，储罐应采用浮顶罐或安装VOCs收集治理设施的固定顶罐，其中，内浮顶罐采取浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式，外浮顶罐采用双重密封。有机液体的装载采用顶部浸没式或底部装载方式，装载设施应配备废气收集处理系统或气相平衡系统。加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制。含VOCs废水的输送系统在安全许可条件下，应采取与环境空气隔离的措施；含VOCs废水处理设施应加盖密闭，排气至VOCs处理设施；处理、转移或储存废水、废液和废渣的容器应密闭。

6.推进VOCs治污设施升级改造。企业应依据排放废气的风量、温度、浓度、组分以及工况等，选择适宜的技术路线，确保稳定达标排放。对于不能稳定达标排放的简易处理工艺，督促企业限期整改。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。

7.全面推进油品储运销VOCs治理。2018年10月底前，所有加油站、储油库、油罐车完成油气回收治理工作。2018年12月底前，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监测设备。

（三）统一考核（2019年5月）

市大气污染防治工作领导组将组织联合考核组对各县（市、区）工业炉窑和VOCs污染综合治理工作进行统一考核。结果报市委、市政府、市委组织部、省大气污染防治工作领导组办公室。

三、具体要求

（一）加强组织领导。忻州市大气污染防治工作领导组负责对全市工业炉窑和VOCs污染综合治理专项行动的协调、指导、督办和考核。市环保部门要加强对专项行动的协调调度，市发改、经信、工商、商务、质监、科技等有关部门要按照管发展的管环保、管生产的管环保、管行业的管环保原则，认真履行职责，加强协同配合，强化措施手段，开展联合惩戒，确保全面落实任务要求。各县（市、区）人民政府要把工业炉窑和VOCs污染综合治理专项行动作为打赢2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚战的主要抓手。明确治理标准和要求，科学制定方案，精准治污。

（二）强化企业污染治理的主体责任。各相关企业要切实履行污染治理的主体责任，制定改造计划，落实项目和资金，确保治理工程按期建成并稳定运行。

（三）加强改造技术、信息和政策服务。各级环保、经信、发改、科技、财政等部门要加大对企业的指导帮扶，为改造企业提供相关改造技术、政策、资金和信息等方面的服务和支持，确保企业改造任务的顺利完成。

（四）严格督察考核问责。严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”。市大气污染防治工作领导组办公室将对改造工作进行月调度、排名和考核，对工作进度缓慢或未按要求完成改造任务的县（市、区）将上报市委、市政府，严肃问责相关责任人，实行区域环评限批。

附件3：

全省钢铁、焦化行业深度治理政策要求

一、钢铁行业

鼓励开展钢铁行业烟气超低排放改造，烧结烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，其他生产工序分别不高于10、50、200毫克/立方米；强化无组织排放管控，2018年12月底前，基本完成铁精矿、烧结矿、球团矿等散状物料储存和输送密闭改造，完成钢渣处理设施密闭治理，提高烧结机尾、环冷机废气捕集率，烧结机尾区域不得有可见烟尘。2019年3月底前，完成高炉出铁场密闭改造和炼钢车间屋顶罩的配备。实施清洁运输，大宗物料和产品主要通过铁路、水路、管道、新能源汽车或达到国六排放标准汽车等方式运输。

二、焦化行业

焦化行业分步实施特别排放限值改造，2018年10月1日前，40%的焦化企业完成特别排放限值改造，鼓励各市提前实现焦化全行业特别排放限值改造，2019年10月1日前现有焦化企业全部完成改造。2018年12月底前，所有焦化企业基本完成精煤、焦炭等散状物料储存和输送密闭改造；焦炉炉体安装高清红外视频监控装置，焦炉烟囱、装煤地面站、推焦地面站、干法熄焦地面站等主要排放口安装自动监控设施，并与生态环境主管部门联网。加强焦化化产区域挥发性有机物控制和治理，推进炼焦煤气净化系统冷鼓各类贮槽（罐）及其他区域焦油、苯等贮槽（罐）的有机废气接入压力平衡系统或收集净化处理，酚氰废水处理设施加盖并配备废气收集处理设施，开展设备和管线泄漏检测与修复（LDAR）工作。大力推广干熄焦技术。加快推进焦炉机侧炉口除尘系统配备。鼓励城市建成区及周边焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。

附件4：

全省工业企业错峰生产主要原则

按照污染排放绩效和环境管理实际需要，对错峰生产实施分类管理，把治理污染与促进绿色文明施工、生产、运输结合起来，推动企业绿色发展和产业转型升级，体现差异化，避免简单化、绝对化、一刀切。各市根据采暖期月度环境空气质量预测预报结果，可适当缩短或延长错峰生产时间。

对各类污染物不能稳定达标排放，未达到排污许可管理要求，或未按期完成2018—2019年秋冬季大气污染综合治理改造任务的，全面采取错峰生产措施，实施停产整治。对属于《产业结构调整指导目录》限制类的，要提高限产比例或实施停产。焦化企业未达到特别排放限值标准的，纳入错峰生产范围，按照执行特别排放限值标准对应的污染物排放总量要求，实施限产限排。对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，可不予限产，包括：钢铁企业有组织排放、无组织排放和大宗物料及产品运输全面达到超低排放的；焦化企业完成无组织排放治理任务（重点区域焦炉炉体加罩封闭）、配备焦炉烟囱废气脱硫脱硝装置，且达到特别排放限值的；铸造熔炼设备颗粒物、二氧化硫排放浓度稳定达到20、100毫克/立方米（冲天炉必须安装烟气排放自动监控设施）的；陶瓷、砖瓦、玻璃棉、石膏板、岩棉、矿物棉等建材企业，在资源有保障前提下，使用天然气、电、电厂热力等清洁能源作为燃料或热源，且稳定达标排放的；电解铝、铝用炭素企业稳定达到超低排放（颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于10、35毫克/立方米）的，氧化铝企业稳定达到特别排放限值的。错峰生产企业涉及供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的，应保障基本民生需求。