附件5：

推进运输结构调整实施方案台账

| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升铁路运输能力 | 扩大干线铁路运能供给 | 1 | 既有铁路综合利用效率。 | 开展调研和研究 | 制定既有铁路综合利用效率实施方案 |  |  | 市发展改革委、 市交通运输局、 市财政局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 加快新建货运铁路沿线战略装车点建设和铁路干线主要编组站设备设施改造扩能。 | 开展前期设计可行性研究 | 开始设计和施工 | 完成施工，开始形成运力，提高区域运量 |  | 市发展改革委、 市交通运输局、 市财政局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 加快铁路专用线建设 | 1 | 全面推进煤炭(焦炭)、钢铁、电力、水泥、煤化工等大型工矿区企业以及煤炭、钢铁、建材等大型物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 | 开展调研，摸清铁路专用线需求 | 2019年6月底前，制定铁路专用线建设实施方案；加快推进实施 | 加快推进实施；按计划建成或开工铁路专用线 | 市发展改革委 | 市工信局、 市交通运输局、 市自然资源局、 市生态环境局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 按职责分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 简化铁路专用线接轨审核程序，压缩接轨协议办理时间，完善铁路专用线共建共用机制，创新投融资模式，吸引社会资本投入。 | 建立铁路专用线接轨审核绿色通道 | 明确铁路专用线共建共用机制 | 推进实施 | 市发展改革委 | 市工信局、 市交通运输局、 市自然资源局、 市生态环境局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 按职责分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |

| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升铁路运输能力 | 优化铁路运输组织 | 1 | 优先保障煤炭、焦炭、矿石、钢铁等大宗货物运力供给。以块煤、焦炭、氧化铝、化肥等散货入箱为重点，持续提升集装箱运输比重。 | 开展散货入箱方案制定和保障措施研究 | 建立散改集试点 | 全面推行散改集，提升集装箱运输比例 | 市工信局 | 市发展改革委、 市交通运输局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 制定重点货运通道返程运力利用方案，充分利用返程运力开展矿石、建材、集装箱等运输。 | 开展调研和研究 | 制定重点货运通道返程运力利用方案；推进实施 | 推进实施，充分利用返程运力 | 市工信局 | 市发展改革委、 市交通运输局、 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 提升铁路货运服务水平 | 1 | 以市场需求为导向，研究和制定我市的专用线收费管理办法，明确收费项目和标准。完善短距离大宗货物运价浮动机制。 | 征求铁路部门、运输企业、生产企业对铁路专用线收费建议 | 制定专用线收费管理办法 | 执行专用线收费管理办法 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 市发展改革委、 市市场监督局、 市交通运输局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 推进铁路部门与煤炭、矿石、钢铁等重点企业签订运量运能互保协议。 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 市发展改革委、 市市场监督局、 市交通运输局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 3 | 规范铁路专用线代维、共用，短驳运输等收费行为，清理乱收费和不合理收费。 | 开展调研，明确方案 | 推进实施 | 推进实施 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 市发展改革委、 市市场监督局、 市交通运输局 | 各县（市、区）人 民政府 |
| 推进公路货运升级 | 强化公路货运超限超载治理 | 1 | 坚持政府主导、部门联动、狠抓源头治理、路面管控，强化科技治超，落实“一超四罚”，不断巩固治超成果。 | 推进实施 | 推动实施 | 推动实施 | 市交通运输局 | 市工信局、 市自然资源局、 市市场监督局、 市公安局、 市应急局、 市能源局、 忻州忻阜高速公司、 忻州南高速公司、 忻州北高速公司、 忻州大成高速公司、 忻州王繁高速公司 | 各县（市、区）人 民政府 |

| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进公路货运升级 | 推动货运组织模式创新 | 1 | 大力发展公路甩挂运输；促进“互联网十货运物流”新业态、新模式发展，深入推进无车承运人试点工作。 | 明确工作方案 | 推动实施 | 推动实施 | 市交通运输局 | 市工信局、 市公安局、 市市场监督局、 市税务局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 开展绿色运输企业试点示范 | 1 | 建立绿色车队评价体系。 | 梳理全市运输企业基本情况 | 建立绿色车队评价体系 | 开展绿色车队评价工作，鼓励企业申请绿色车队。 | 市交通运输局 | 市工信局、 市公安局、 市市场监督局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 加强柴油货车污染治理 | 1 | 建立排放检测与强制维护制度(I/M制度)。 | 摸底全市I站和M站建设使用情况 | 建立完善排放检测与强制维护制度（I/M制度） | 推进不达标重型柴油货车安装尾气后处理装置，抽查检测和执法。 | 市生态环境局、 市交通运输局 | 市市场监督局、 市工信局、 市公安局、 市财政局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新。 | 完成国家下达的国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务 | 完成国家下达的国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务 | 完成国家下达的国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务。 | 市交通运输局、 市生态环境局 | 市市场监督局、 市工信局、 市公安局、 市商务局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 积极推进货运车型 标准化 | 1 | 稳步开展危险货物运输罐车、超长平板半挂车、超长集装箱半挂车治理工作。 | 加快更新淘汰不合规车辆 | 完成40%的不合规车辆退出任务 | 全面完成不合规车辆退出任务 | 市交通运输局 | 市发展改革委、 市工信局、 市公安局、 市生态环境局 市市场监督局 | 各县（市、区）人 民政府 |
| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| 拓展多式联运 | 加快公铁联运通道及枢纽建设 | 1 | 推进城市综合物流枢纽、快递物流园区的布局建设和升级改造。 | 完善城市综合物流枢纽、快递物流园区的布局建设和升级改造 | 项目建设的研究工作 | 完成项目建设 |  | 市工信局、 市交通运输局、 市发展改革委、 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 按职责分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 大力推广多式联运技术、标准和装备应用。 | 开展多式联运技术和装备研究 | 建立多式联运标准体系；推动实施 | 推动实施 |  | 市工信局、 市交通运输局、 市发展改革委、 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 按职责分工负责 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 大力发展集装箱多式联运 | 1 | 加快建成市多式联运服务平台建设与互联。 | 开展市物流信息平台建设研究 | 建立物流信息平台，推进业务单证电子化 | 争取建成市多式联运服务平台，并与全国多式联运公共信息平台实现对接 | 市工信局 | 市发展改革委、 市交通运输局、 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 深入实施多式联运示范工程 | 1 | 实施市级多式联运示范工程 | 调研重点企业，开展市多式联运研究工作 | 推进第一批市级多式联运示范创新 | 打造市级多式联运示范工程 | 市交通运输局、市工信局、 市发展改革委 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| 推进城市绿色货运 | 推进城市绿色货运配送示范工程 | 1 | 推进绿色货运配送示范工程 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 市交通运输局 | 市公安局、 市商务局、 市邮政管理局 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 大力推广新能源和清洁能源车辆 | 1 | 新能源城市配送车辆更换。 | 加快推进城市建成区新增和更新的邮政、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，全市使用比例达到50% | 加快推进城市建成区新增和更新的邮政、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，全市使用比例达到65% | 加快推进城市建成区新增和更新的邮政、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，全市使用比例达到80% | 市交通运输局、 市工信局 | 市公安局、 市财政局、 市自然资源局、 市生态环境局、 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 加大用地、资金等支持力度。 | 建立相关工作组，明确职责分工 | 初步制定淘汰老旧车辆的经济补贴政策以及新能源城市配送车辆便利通行政策 | 完成经济补贴政策以及新能源城市配送车辆便利通行政策方案制定 | 市交通运输局、 市工信局 | 市公安局、 市财政局、 市自然资源局、 市生态环境局、 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 完善充电加气基础设施 | 1 | 货流密集区域集中规划建设专用充电站和快速充电桩。 | 成立电动汽车充电设施发展推进工作组、明确职责分工，完善配套支持政策，加快推进公共充电桩基础设施建设工程 | 我市核心区域公共充电平均服务半径力争小于2.5公里 | 全市主要物流基地与集散中心均配建物流配送车专用充电站 | 市发展改革委 | 市工信局、 市交通运输局、 市自然资源局、 市能源局、 市城市管理局、 国网忻州供电公司 | 各县（市、区）人 民政府 |

| 任务 | 重点 工作 | 具体工作 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强化政策保障 | 落实财政税费优惠政策 | 1 | 鼓励社会资本设立多式联运产业基金，拓宽投融资渠道，加快运输结构调整和多式联运发展。鼓励各县（市、区）对运输结构调整工作成效显著的工矿企业，在分解错峰生产任务时适当减少限产比例。 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 市财政局、 市发展改革委、 市交通运输局、 市生态环境局 | 中铁太原局原平车务段、 中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  |  | 2 | 贯彻落实《山西省关于印发打蠃蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，对大力淘汰老旧车辆、推广应用新能源汽车的有关企业和人员依照有关政策给予经济补偿。 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 市财政局、 市发展改革委、 市交通运输局、 市生态环境局 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 建立重点项目审批“绿色通道” | 1 | 对符合相关规定要求的项目尽快办理用地手续。 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 市自然资源局、 市发展改革委、 市交通运输局 | 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |
|  | 完善法规 标准 | 1 | 完善绿色交通标准体系。逐步构建基础设施、运输装备、运输组织等方面的绿色交通标准体系，配套制定绿色交通相关建设和评价标准，完善交通运输行业重点用能设备能效标准和能耗统计标准。 | 推进实施 | 推进实施 | 推进实施 | 市交通运输局 | 市工信局、 市生态环境局、 市市场监督局 中铁太原局原平车务段、中铁太原局朔州车务段 | 各县（市、区）人 民政府 |