1-11月全市重点工程项目推进情况

1-11月，171项省市重点工程建设项目已开复工165项，开复工率96.49%，投资完成率105.85%。其中，38项建设项目开复工率97.37％，全省排名7；投资完成率108.75%，全省排名第2；133项建设项目开复工率96.24％。投资完成率103.92%。

下一步，我们将继续抓实2022年省市重点工程项目建设，做好省市重点工程项目投资入统工作。确保项目实际发生投资应报尽报、应统尽统，2022 年省级重点工程项目完成投资超过120亿元，市级重点工程完成投资超过175亿元。