附件1：

2020年建制镇生活污水治理重点工程清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 重点工作任务 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 14个县（市、区）、五台山风景名胜区 | 以县为单元，编制完成县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划。 | 2020年12月 |  |
| 2 | 忻府区 | 完成豆罗镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 3 | 原平市 | 完成崞阳镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 4 | 五台县 | 完成东冶镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 5 | 代 县 | 完成阳明堡镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 6 | 五寨县 | 完成三岔镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 7 | 保德县 | 完成杨家湾镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点镇 |
| 8 | 繁峙县 | 完成大营镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点流域镇 |
| 9 | 五台县 | 完成耿镇镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2020年12月 | 重点流域镇 |
| 10 | 五台县 | 启动豆村镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2020年12月 | 万人镇 |

附件2：

2021年建制镇生活污水治理重点工程清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 重点工作任务 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 五台县 | 完成豆村镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2021年12月 | 万人镇 |
| 2 | 静乐县 | 完成丰润镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2021年12月 | 汾河流域流经县的建制镇 |
| 3 | 宁武县 | 完成石家庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2021年12月 | 汾河流域流经县的建制镇 |
| 4 | 保德县 | 启动桥头镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 5 | 河曲县 | 启动巡镇镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 6 | 偏关县 | 启动天峰坪镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 7 | 偏关县 | 启动万家寨镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 8 | 神池县 | 启动义井镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 9 | 代 县 | 启动聂营镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 10 | 代 县 | 启动枣林镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 11 | 繁峙县 | 启动平型关镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 12 | 五台县 | 启动白家庄镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 13 | 忻府区 | 启动董村镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 14 | 忻府区 | 启动西张镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 15 | 原平市 | 启动大牛店镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 16 | 原平市 | 启动东社镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 17 | 原平市 | 启动苏龙口镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 18 | 原平市 | 启动闫庄镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |
| 19 | 原平市 | 启动长梁沟镇生活污水处理设施建设工作，并具备开工建设条件。 | 2021年12月 | 海河流域流经县的建制镇 |

附件3：

2022年建制镇生活污水治理重点工程清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 重点工作任务 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 保德县 | 完成桥头镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 2022年12月2022年12月 | 黄河流域流经县的建制镇 |
| 2 | 河曲县 | 完成巡镇镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 3 | 偏关县 | 完成天峰坪镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 4 | 偏关县 | 完成万家寨镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 5 | 神池县 | 完成义井镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 6 | 代 县 | 完成聂营镇生活污水处理设施建设和运营工作。 | 海河流域流经县的建制镇海河流域流经县的建制镇 |
| 7 | 代 县 | 完成枣林镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 8 | 繁峙县 | 完成平型关镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 9 | 五台县 | 完成白家庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 10 | 忻府区 | 完成董村镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 11 | 忻府区 | 完成西张镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 12 | 原平市 | 完成大牛店镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 13 | 原平市 | 完成东社镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 14 | 原平市 | 完成苏龙口镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 15 | 原平市 | 完成闫庄镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 16 | 原平市 | 完成长梁沟镇生活污水处理设施建设和运营工作。 |
| 17 | 静乐县 | 对杜家村镇污水净化中心实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值*，*其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。 | 提标改造 |
| 18 | 保德县 | 对义门镇污水处理厂实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。 |
| 19 | 偏关县 | 对老营镇污水处理站实施提标改造，出水水质执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）,化学需氧量、氨氮、总磷三项指标执行地表水V类排放限值，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放限值。 |