忻政办函〔2024〕27号

忻州市人民政府办公室

关于印发忻州市延伸电力工程投资界面

实施办法的通知

各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会、五台山风景名胜区管委会，市直各有关单位：

《忻州市延伸电力工程投资界面实施办法》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。2022年6月17日印发的《关于全面提升“获得电力”服务水平延伸电力接入工程投资界面的通知》（忻政办函〔2022〕69号）同时废止。

忻州市人民政府办公室

2024年4月4日

（此件公开发布）

忻州市延伸电力工程投资界面实施办法

为进一步明确忻州市电力接入投资界面、推进电力延伸工程建设、规范城镇规划区域内电力接入工程管理流程、持续优化电力营商环境、减轻企业负担，根据国务院办公厅《转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）、省发改委等5部门《关于印发〈山西省清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展实施方案〉的通知》（晋发改商品发〔2021〕309号）、省发改委等7部门《关于进一步明确电力投资界面延伸有关问题的通知》（晋发改商品发〔2022〕342号）等精神，经市人民政府同意，现就我市延伸电力工程投资界面制订实施办法如下：

一、延伸投资界面范围

在城镇规划建设用地范围内，以划拨、出让等方式提供国有土地使用权的建设项目，电力接入工程的投资界面延伸至用户建筑区划红线。除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。

电力接入工程是指从公共电网至用户建筑区划红线的供电工程，分为线路通道、电缆管沟廊道等市政配套基础设施工程和电力线路、配电设施等电气工程两部分。

二、电力接入工程费用政企共担机制

（一）供电企业投资范围

按照国家发改委、国家能源局《关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》（发改能源规〔2020〕1479号）、省发改委等10部门《关于印发〈全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境工作方案〉的通知》（晋能源电力发〔2021〕190号）等要求，国网忻州供电公司承担低压接入小微企业电力接入工程（至用户红线处，含计量表计）全部费用，实现全市160千瓦及以下的小微企业用电报装“零投资”（含城镇规划建设用地范围内以划拨、出让等方式提供国有土地使用权的建设项目）。

（二）属地政府投资范围

储备土地前期开发的电力接入工程，各县（市、区）应按照原国土资源部等4部门《关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（国土资规〔2017〕17号）和财政部、原国土资源部《关于印发〈土地储备资金财务管理办法〉的通知》（财综〔2018〕8号）有关规定，将与储备土地前期开发直接相关的必要电力接入工程费用，纳入土地储备资金支出范畴，确保供电等市政配套基础设施与建设项目同步使用。

（三）政企共担投资范围

除以上两类外的用户电力接入工程，由各级政府、国网忻州供电公司共担。各级政府承担线路通道、电缆管沟廊道等市政配套基础设施投资，国网忻州供电公司承担电力线路、配电设施等电气工程投资。

（四）其他

对于用户提出超标准报装、个性化需求的，由用户自行投资建设电力接入工程。

三、项目管理细则

（一）项目立项

严格按各级人民政府投资管理相关规定执行。综合上一年度或近三年平均投资情况，由市、县（市、区）住建部门会同国网忻州供电公司协商后，通过相关程序纳入年度投资计划，投资计划年中可进行动态调整。

（二）项目实施

1.国网忻州供电公司投资范围内的电力延伸项目

国网忻州供电公司按照现有规定办理接电工作，并承担项目接入工程涉及到的电力接入工程管理和建设费用。

2.各级政府投资范围内的电力延伸项目

（1）明确项目类别与范畴。各级政府投资的电力延伸项目实行派单制，推行“一站式”集中服务，项目单位在市、县（市、区）行政审批部门进行项目初审，市、县（市、区）行政审批部门根据项目建设用地和国有土地使用权的具体方式核查项目是否属于电力接入工程延伸项目，以及是否属于市、县（市、区）人民政府、开发区管委会、风景名胜区管委会的电力延伸项目。市、县（市、区）行政审批部门应将电力延伸工程提前至工程建设许可阶段办理，并派单至市、县（市、区）住建部门。

（2）出具线路接入供电方案。国网忻州供电公司根据市、县（市、区）住建部门提供的工单，结合规划用地性质、项目周边电网现状，统筹考虑区域电网规划建设，出具线路接入系统的供电方案，提交给市、县（市、区）住建部门。

（3）项目设计。市、县（市、区）住建部门根据市、县（市、区）人民政府项目管理的相关文件确定项目设计和施工单位（达到招投标条件的采用招投标方式）。设计单位依据国网忻州供电公司出具的供电方案及现场勘查情况完成设计图纸，并提供设备清单及项目费用明细。

（4）资金筹措。项目单位先进行预算评审，财政部门依据预算评审结果报告筹措资金。

（5）项目实施。市、县（市、区）住建部门组织施工单位依据设计单位出具的图纸，负责开展线路通道、电缆管沟廊道等市政配套基础设施建设。为保证土建与后续电气工程建设能够高效衔接，在电气工程和土建实施的可研、设计、验收等关键环节，国网忻州供电公司应共同参与。

（6）组织验收。电力接入工程及土建工程竣工后，市、县（市、区）住建部门联合国网忻州供电公司进行验收。

（7）资产移交。电力接入工程建成后，经研判认为移交至国网忻州供电公司有利于运行、维护的项目，由市、县（市、区）住建部门无偿移交给国网忻州供电公司，并签订无偿移交协议，后续运维管理及安全责任由国网忻州供电公司承担。

3.各级政府和国网忻州供电公司共同投资范围内的电力延伸工程

除上述两类外的其他项目，由市、县（市、区）行政审批部门初审，并将电力延伸工程提前至工程建设许可阶段办理，同时派单至市、县（市、区）住建部门，由市、县（市、区）住建部门牵头负责项目整体推进并按照各级政府投资范围内的电力延伸项目管理细则，承担线路通道、电缆管沟廊道等市政配套基础设施投资，国网忻州供电公司承担电力线路、配电设施等电气工程投资。

四、电力接入工程资金管理

（一）由各级人民政府承担的电力接入工程建设费用，利用土地储备资金、城镇基础设施配套费等予以疏导。

（二）城市基础设施配套费作为政府性基金，各市、县（市、区）应将电力接入工程费用纳入城市基础设施配套费，与供水、供气、供热等市政公用设施建设统筹使用。

五、安全监管

移交至国网忻州供电公司的延伸投资界面的外接电力设施，投运后由国网忻州供电公司运维管理，并承担其安全管理责任；未移交的，由建设单位承担其安全管理责任。

六、其他

（一）2021年3月1日至本办法印发之日，符合投资界面延伸条件、由用户出资建设、已开工的投产电力延伸工程，由住建部门牵头，组织财政、审计、供电公司等单位，委托第三方机构对工程进行评估并研究用户投资清退工作。市、县（市、区）住建部门、行政审批部门、财政部门及国网忻州供电公司在执行中可结合当地实际研究细化制定内部流程，确保工作衔接顺畅、管理高效。

- 本办法自发文之日起执行，适用于土地产权证明在2021年3月1日之后取得的建设项目。如国家、省有相关新政策出台，按新政策执行。

（三）2022年6月17日印发的《忻州市人民政府办公室关于全面提升“获得电力”服务水平延伸电力接入工程投资界面的通知》（忻政办函〔2022〕69号）同时废止。

附件：1.各级政府投资范围内的电力延伸项目流程图

2.各级政府和国网忻州供电公司共同投资范围内的

电力延伸项目流程图

附件1：

各级政府投资范围内的电力延伸项目流程图

| 项目单位 | 行政审批部门 | 住建部门 | 供电公司 | 财政部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

各级政府和国网忻州供电公司共同投资范围内的电力延伸项目流程图

| 项目单位 | 行政审批部门 | 住建部门 | 供电公司 | 财政部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法

院，市检察院。

忻州市人民政府办公室                     2024年4月7日印发

共印85份

# Text boxes

电气部分

项目实施

资产接收并运维

组织设计并评审预算

组织验收

资产移交

土建部分

项目实施

受理并将工单发至供电公司

派单

初审

通过

提供用电信息

筹措资金

出具接入系统方案

参与验收

资产接收并运维

组织设计并评审预算

项目实施

组织验收

资产移交

受理并将工单发至供电公司

派单

初审

通过

提供用电信息

出具接入系统方案

筹措资金