忻政办函〔2024〕48号

忻州市人民政府办公室

关于印发忻州市加快甲醇加注站建设

工作方案的通知

各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会、五台山风景名胜区管委会，市直各有关单位：

《忻州市加快甲醇加注站建设工作方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

忻州市人民政府办公室

2024年7月8日

（此件公开发布）

忻州市加快甲醇加注站建设工作方案

为深入贯彻落实《山西省制造业振兴升级领导小组办公室关于进一步做好甲醇加注站建设相关工作的通知》精神，加快我市甲醇加注站建设步伐，夯实甲醇汽车推广应用基础，制定本方案。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，充分挖掘我市甲醇资源优势，按照因地制宜、积极稳妥、安全可控原则，坚持政府引导、市场驱动、全链推进，拓展“煤-焦-气-醇-机”产业链条，培育壮大甲醇汽车和甲醇燃料特色产业链，促进甲醇汽车推广应用和煤化工产业协同发展，助推全市制造业振兴升级。

- 工作目标

在全市通过新建、改建、撬装方式，建立与甲醇汽车推广应用规模相适应的甲醇燃料加注网络。2024年建成甲醇加注站6座；2025年之后按照全省统一规划部署完成加注站建设任务。

- 工作机制

建立分管副市长总负责，各相关市直单位、各县（市、区）政府、忻州经济开发区管委会、五台山风景名胜区管委会具体负责的甲醇加注站建设工作机制，负责统筹协调推动全市甲醇加注站建设工作。

组  长：王建峰   市政府副市长

副组长：刘建国   市政府副秘书长

王  卓   市工信局局长

朱清云   市商务局局长

成  员：杜平华   市规划和自然资源局局长

王爱明   市住建局局长

刘  文   市行政审批局局长

薛治国   市应急管理局局长

任鸿宾   市市场监管局局长

牛朝旭   忻府区区长

常永峰   原平市市长

徐  瑛   定襄县县长

贾文柱   五台县县长

张志杰   代  县县长

赵  斌   繁峙县县长

赵亚峰   宁武县县长

居清平   静乐县县长

王映中   神池县县长

辛  磊   五寨县县长

张明光   岢岚县县长

徐晓兰   河曲县县长

韩朝炜   保德县县长

高跃龙   偏关县县长

袁文斌   忻州经济开发区党工委书记、管委会主任

李淑辉   五台山风景名胜区党工委副书记、管委

会常务副主任

四、工作职责

（一）市工信局。负责做好忻州市甲醇加注站建设工作领导小组办公室相关工作，协调解决甲醇加注站建设过程中出现的问题，做好与省制造业振兴升级领导小组办公室的沟通对接。制定相关政策，协调指导甲醇综合加注站建设和规范经营。

（二）市商务局。负责完善并提供忻州市成品油分销体系发展规划，供相关审批部门参考。

（三）市行政审批局。负责甲醇加注站建设过程中涉及行政审批事项的相关手续。

（四）市规划和自然资源局。负责根据全市甲醇综合加注站规划布点，做好甲醇加注站建设所需新增用地规划指标的协调和审批工作，办理土地供应手续。

（五）市市场监管局。负责对全市范围甲醇燃料的质量计量监督检查和处罚，维护甲醇燃料市场秩序。

（六）市应急局。按照“属地、分级监督”原则，负责全市范围内甲醇燃料生产、储存、调配、销售企业（单位）的安全监督管理，依法颁发危险化学品经营许可证，负责日常安全生产监管，及时排查安全隐患，确保安全运行。

（七）市住建局。负责已经行政审批部门办理《建筑工程施工许可证》的甲醇燃料加注站新建项目房屋建筑部分的施工安全管理。

（八）各县（区、市）人民政府，忻州经济开发区管委会、五台山风景名胜区管委会。负责统筹做好辖区内甲醇燃料加注站的建设工作，按时完成规划目标。

五、规划布局

深入贯彻落实《工业和信息化办公厅关于印发〈车用甲醇燃料加注站建设规范〉和〈车用甲醇燃料作业安全规范〉的通知》精神，除甲醇燃料撬装式加注装置外，甲醇燃料加注站与加油（气）站联合建站。甲醇加注站规划参照《忻州市成品油分销体系发展规划》和《忻州市加油站、加气站布点规划》执行，将甲醇加注站纳入加油（气）站规划。在能力建设允许前提下，鼓励全市范围内现有加油（气）站通过改扩建增加甲醇加注功能。原则上不单独新建甲醇燃料加注站。

六、建设流程

（一）新建含甲醇加注功能的加油（气）站流程

1.新建含甲醇加注功能的加油（气）站用地、规划、施工、消防，按照正常建设项目进行手续审批。

2.履行用地、规划、施工、消防等手续后，市应急局负责对项目安全条件、安全设施设计进行审查，属地县级应急管理部门负责督促企业规范履行建设项目安全设施“三同时”手续，并对验收合格的站点颁发《危险化学品经营许可证》。

3.企业办理危险化学品经营许可证完成后，属地县级行政审批部门办理营业执照。

（二）现有加油（气）站增加甲醇加注功能审批流程

1.现有加油（气）站向属地县级应急部门提交相关资料，办理危险化学品经营许可证增加甲醇项目。同时向属地自然资源部门申请建设工程规划与设计审查，并向行政审批部门申请核发建设工程规划许可证。

2.项目改造完成后，向市应急管理局申请新的《危险化学品经营许可证》。

3.办理危险化学品经营许可证完成后，属地县级行政审批部门办理业执照中增加甲醇经营内容。

（三）企业内部使用甲醇加注站建设流程

1.企业在建设内部使用地埋式甲醇加注站或撬装式甲醇加注时，须自行委托有资质设计单位、评价单位进行安全设施设计、安全评价。同时向属地自然资源部门申请建设工程规划与设计审查，并向行政审批部门申请核发建设工程规划许可证。

2.项目竣工且符合安全条件的，企业应向属地县急管理部门及其行业管理部门申请备案，经备案同意后允许投入使用。

3.对已备案的内部加油站要增加甲醇加注设施或改造甲醇加注功能的，办理手续相同，须完成备案后再投入使用。

七、监督管理

按照“属地、分级监督”原则，建立完善甲醇燃料品质监管机制和甲醇加注站安全生产监管机制。市场监管部门对甲醇燃料生产、储运和加注环节建立常态化品质监管机制。应急管理部门负责甲醇加注站日常安全生产监管，依法严厉查处非法、违法经营危险化学品行为，及时排查安全隐患，确保安全运行。

八、工作要求

市甲醇加注站建设工作机制各成员单位要按照工作职责，于2024年7月底前完善工作流程，细化办事指南，合力建设高效便捷的甲醇加注站建设审批体系。相关工作进展情况于每月底前报送市工信局，市工信局梳理汇总后将全市工作进展情况报市政府，对任务进展缓慢、工作推进不力的，予以通报。

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法

院，市检察院。

忻州市人民政府办公室                     2024年7月8日印发

共印80份