**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 中文域名注册管理经费

项目单位： 中共忻州市委机构编制委员会办

公室

主管部门： 中共忻州市委机构编制委员会办

公室-107

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 4

（三）项目效益情况 5

（四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**市直党政群机关和事业单位网上中文域名2021年注册续费

**立项依据：**中央机构编制委员会办公室关于进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作的通知 中央编办发【2009】4号 中央机构编制委员会办公室 工业和信息化部关于印发《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》的通知 中央编办发【2014】6号 政务和公益机构域名注册管理中心关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知

**设立的必要性：**保障市直党政群机关和事业单位网上中文域名的正常使用

**保证项目实施的措施与制度：**域名注册、续费服务合同

**项目实施计划：**2021年1月至12月完成全部市直党政群机关和事业单位域名注册、续费服务。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5.04 | 5.04 |  |  | 5.04 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度.

（2）. 项目年度目标

加强党政群机关和事业单位网上名称的管理

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中文域名注册管理经费项目绩效自评价结果为:总得分90.82分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 84.00% | 8.4 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 市直党政群机关和事业单位中文域名注册数 | 15 | 318 | 252个 | 11.89 |
| 质量指标 | 保证已注册域名正常使用率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 保障市直党政群机关和事业单位按照要求及时注册和使用网站率 | 15 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 每个域名注册、维护费用 | 15 | 71800 | 50400元 | 10.53 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 提高社会管理和公共服务水平，网站挂标率 | 15 | 100% | 100% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目属于长期性业务项目，预算为6万元，执行5.04万元，实际执行率为84%，差距原因为上年事业单位重塑性改革，造成中文域名减少比较多，年初预算时无法精确统计，职能参照上年预算。

1. **产出情况及分析**

丰富了各单位执政手段。

1. **效益情况及分析**

经济效益100%。提高了单位执政效率。

1. **满意度情况及分析**

100%，社会满意度高，极大的方便了各单位的使用。

**四、项目主要经验做法**

该项目属于中央统一部署的项目，财政统一支付保证了各单位的注册率，全市覆盖率基本事项100%，但是注册后各单位的使用率还不是很高，下一步我们将制定相应的措施促进使用率。由于每年的费用额度不固定，建议以后财政能对资金的安排增加灵活性。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

该项目开展后，绩效评价均为优秀，下一步我们将提高中文域名注册率和使用率。并对绩效结果，面向社会公布。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 84.00% | 84.00% | 8.4 | 事业单位改革撤并单位多，中文域名没有及时变更。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市直党政群机关和事业单位中文域名注册数 | 15 | 318 | 252个 | 79.25% | 11.89 | 事业单位改革撤并单位多，中文域名没有及时变更。 |
| 质量指标 | 保证已注册域名正常使用率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 保障市直党政群机关和事业单位按照要求及时注册和使用网站率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 每个域名注册、维护费用 | 15 | 71800 | 50400元 | 70.19% | 10.53 | 事业单位改革撤并单位多，中文域名没有及时变更。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高社会管理和公共服务水平，网站挂标率 | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 15 | 100% | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |